# 新旧网站切换方案（tuidang.org）

状态：讨论稿，待与老网站管理员确认后执行 最后更新：2026-10-06（第 2 节的工作已完成）

把主域名 tuidang.org 从现有 WordPress 站切换到新站（目前在 quitccp.vercel.app）， 同时把继续由老站提供的功能拆到各自的子域名。

本文只写技术约束与执行步骤，便于技术组对齐。文中数字均为生产数据库实测，不是估计。

## 1. 目标结构

| 域名 | 由谁服务 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| tuidang.org / www.tuidang.org | 新站（Vercel） | 首页、文章、视频、资料、关于我们、后台 |
| services.tuidang.org | 老站 | 退党证明：办理、查询与验证 |
| donation.tuidang.org | 老站 | 捐助（或放在 services.tuidang.org/donation） |
| santui.tuidang.org | 老站 | 三退声明与统计（已存在，不动） |
| huigui.tuidang.org | 老站 | 《回归》（已存在，不动） |

拆分的好处是互不影响：新站发布不会碰到声明系统，老站升级也不会影响主站。

## 2. /wp-content/ 依赖 —— 已清掉

新站原本有一部分内容直接引用老站 /wp-content/ 下的文件。主域名一旦切到 Vercel，这些 引用就会全部失效。

2026-10-06 已处理完毕，只剩 19 个视频，它们将上传到干净世界。

## 3. 主域名接入 Vercel

Vercel 按 HTTP Host 头路由请求，域名必须先在 Vercel 项目中登记，平台才知道把 tuidang.org 交给哪个项目；HTTPS 证书也是在域名登记且 DNS 指向正确之后自动签发。 所以顺序不能颠倒。

### 顺序

- （我） 在 Vercel 项目中添加 tuidang.org 与 www.tuidang.org

- Vercel 给出具体 DNS 记录，通常是：

  - apex（tuidang.org）→ A 记录 76.76.21.21

  - www → CNAME 指向 cname.vercel-dns.com

  - 服务商若支持 ALIAS/ANAME，apex 用它比 A 记录更稳

- （老） 按给出的记录修改 DNS

- 等证书自动签发完成后再对外公布

DNS 目前托管在 Cloudflare（laura.ns.cloudflare.com / major.ns.cloudflare.com）， 主域名与子域名都开着橙云代理。若主域名继续保持橙云，Cloudflare 的 SSL 模式必须是 Full (strict)，且 Vercel 首次签发证书时需要把该记录临时切成灰云，签完切回。 最省事的做法是主域名改走灰云（DNS only），让 Vercel 自己处理 CDN 与证书。

### 两个容易出事的点

- 不要动 MX 与 TXT（SPF／DKIM）记录。 改 A 记录本身不影响邮件，但如果顺手整理 DNS 时清掉了 MX/SPF，机构邮箱会立刻收不到信。这是域名迁移最常见的事故。

- 提前 24–48 小时把相关记录 TTL 降到 300 秒。 否则一旦需要回滚，要等旧 TTL 自然 过期（可能几小时到一天），期间毫无办法。切换稳定后再调回去。

### 老站侧

把 /donation/ 和退党证明服务迁到子域名时，WordPress 数据库里存的是绝对地址， 需要做一次 search-replace，否则页面仍会输出旧的 www.tuidang.org/... 链接。

### NEXT_PUBLIC_SITE_URL —— 切换当天必须改

新站用这个环境变量生成 canonical、robots.txt 的 Host／Sitemap 行，以及 sitemap.xml 里的全部地址。

| 时间 | 值 |
| --- | --- |
| 现在（测试期） | https://quitccp.vercel.app ✅ 已设置 |
| 切换当天 | 改成 https://www.tuidang.org，然后重新部署 |

环境变量在构建时写入，不重新部署不生效。代码里的兜底值就是 https://www.tuidang.org，所以当天直接删掉这个变量效果相同，且不会再忘。

## 4. 子域名的页头一致性

目标是让 services.tuidang.org 的页头、菜单与新站看起来是同一个网站。

做法：把新站页头的 HTML + CSS 整理成独立片段，贴进 WordPress 主题的 header 模板。

- 一次性工作，之后两站完全独立

- 地址栏、收藏、分享、后退键、SEO 全部正常，不涉及跨域

- 日后新站页头改版时需要重新导出一次片段

片段已经做好，在 docs/handoff/ 目录，可直接交付：

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| header-snippet.html | 页头 HTML，3.3KB，链接与图片已全部绝对化 |
| header-snippet.css | 样式约 8KB，含设计变量与作用域内重置 |
| README.md | 安装步骤、两个注意事项、已验证项目 |

不依赖 JavaScript。 已在模拟 WordPress 主题（自带 Georgia 字体、蓝色下划线链接） 下验证：页头样式不受主题影响，老站正文链接也不受页头影响；桌面 177px、平板 169px、 手机 280px，三种宽度均无横向滚动。

两个提醒写在 README 里：页头不能被只包着它的容器裹住（否则 sticky 失效，但显示正常）， 以及 CSS 变量重名的处理办法。

手机上的汉堡按钮目前只有样式、点击不展开——展开需要 JavaScript。老站若需要，我们可 以补一个不依赖框架的版本。

## 5. 老链接的重定向

已经做好：新站内置 cms_redirects 共 15,513 条老 URL → 新 URL 映射，由 apps/web/src/middleware.ts 在请求时查表并发 301。历年文章的老链接（/2024/...、 /2023/... 这类）不会断。这部分老网站管理员不需要操心。

还需要补：子域名路径结构确定后，补两类 301 ——

- tuidang.org/donation/ → donation.tuidang.org

- 退党证明服务的各路径 → services.tuidang.org/...

这些地址印在传单、海报、名片上，也被大量外部网站引用。301 能让旧地址继续可用，而不是 让拿着传单的人看到 404。

## 6. 安全

- Cookie 作用域：子域名拆分后，Cookie 应限定在各自主机名上，不要设成 .tuidang.org（父域通配）。否则新站与老站共享会话状态，一边的问题会波及另一边。

- 声明数据：声明与证明数据仍在老站，新站不接触。查询入口继续指向 service.tuidang.org 与 santui.tuidang.org，新站站内搜索不包含任何声明数据。

## 7. 执行顺序

分阶段，每一步都可以单独验证和回滚。

| 阶段 | 内容 | 主域名状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立 services.tuidang.org、donation.tuidang.org，指向老站并独立验证 | 不动 |
| 2 | 19 个视频传干净世界（其余 /wp-content/ 依赖已于 10-06 清掉） | 不动 |
| 3 | 新站在临时域名上完整验证：视频、图片、后台、搜索、移动端 | 不动 |
| 4 | 降 TTL → Vercel 添加域名 → 改 DNS → 等证书 | 切换 |
| 5 | 观察 48 小时：404 日志、媒体加载、搜索收录 | 已切换 |

回滚准备：老站继续保持可达（例如 old.tuidang.org）至少一到两个月。真要回退时把 DNS 改回去即可——前提是第 4 步之前已经降了 TTL。

## 8. 待与老网站管理员确认

- 退党证明服务迁到 services.tuidang.org 后的具体路径结构？（决定 301 怎么配）

- 捐助放 donation.tuidang.org 还是 services.tuidang.org/donation？

- 主域名切换时走灰云还是保持橙云？（见第 3 节）

- 页头片段何时交付、由谁贴进主题？

- 除已列出的，还有哪些需要迁到子域名？已知待确认：/wp-admin/、RSS feed、 sitemap.xml、任何带登录的功能

- DNS 由谁操作？切换当天双方的时间安排？

## 9. 执行检查清单

（我）＝新站这边　（老）＝老网站管理员　（双）＝两边同时在线

### 阶段一：子域名先立起来（主域名不动）

- [ ] （老）services.tuidang.org 解析到老站，HTTPS 证书正常

- [ ] （老）donation.tuidang.org 解析到老站（或确认改用 services.tuidang.org/donation）

- [ ] （老）WordPress search-replace 完成，页面输出新主机名而非 www.tuidang.org

- [ ] （双）实测整条流程：办理退党证明 → 查询验证，走通

- [ ] （双）确认 santui.tuidang.org、huigui.tuidang.org 不受影响

### 阶段二：清掉 /wp-content/ 依赖

- [x] （我）122 个可下载文件已转存 Supabase Storage（2026-10-06）

- [x] （我）260 个失效地址的引用已清理，共改动 106 行（2026-10-06）

- [ ] （我）19 个视频上传干净世界（名单见 videos-nowhere.csv）

- [ ] （我）把这 19 条地址改成 ganjingworld.com/embed/<id>

- [ ] （我）全库复查：tuidang.org/wp-content/ 引用数归零

- [ ] （我）抽查 20 个视频、10 篇带图文章，媒体正常加载

### 阶段三：新站完整验证（主域名仍不动）

- [ ] （我）视频全部可播放

- [ ] （我）文章封面与正文图片无失效

- [ ] （我）后台可登录，文章 / 视频 / 资料 / 图片视频库均可编辑保存

- [ ] （我）站内搜索正常

- [ ] （我）移动端实测：首屏、菜单、搜索、文章页

- [ ] （我）把 docs/handoff/ 整个目录交给老网站管理员

- [ ] （老）页头片段贴进主题，确认未被只包着它的容器裹住

- [ ] （双）子域名上实测页头：桌面与手机外观与新站一致，老站正文样式未受影响

### 阶段四：切换当天（双方在线）

切换前

- [ ] （老）相关 DNS 记录 TTL 降到 300 秒，提前 24–48 小时完成

- [ ] （老）记录现有全部 DNS 记录并截图备份（尤其 MX、TXT/SPF/DKIM）

- [ ] （我）Vercel 项目中添加 tuidang.org 与 www.tuidang.org

- [ ] （我）NEXT_PUBLIC_SITE_URL 改成 https://www.tuidang.org（或删除该变量）， 并重新部署

- [ ] （我）把 Vercel 给出的 DNS 记录发给老网站管理员

- [ ] （老）确认老站仍可通过 old.tuidang.org 之类地址访问（回滚通道）

切换

- [ ] （老）修改 A / CNAME 记录指向 Vercel

- [ ] （老）确认 MX 与 TXT 记录未被改动

- [ ] （我）等 HTTPS 证书自动签发完成

- [ ] （双）https://tuidang.org 与 https://www.tuidang.org 均能打开新站，无证书警告

切换后 1 小时内

- [ ] （双）发测试邮件到机构邮箱，确认邮件未受影响

- [ ] （我）抽查 10 条老文章链接，301 跳转正确

- [ ] （我）tuidang.org/donation/ 跳转到捐助页

- [ ] （我）退党证明服务的老路径跳转到 services.tuidang.org

- [ ] （我）抽查视频与文章配图

- [ ] （我）确认 robots.txt 里的 Host 与 Sitemap 已是正式域名

- [ ] （双）未公布前不对外宣传，留出发现问题的时间

### 阶段五：观察期（48 小时）

- [ ] （我）每天查 404 日志，补漏掉的 301

- [ ] （我）查零结果搜索记录，判断是否有内容未迁移

- [ ] （我）确认 Google Search Console 无大量抓取错误

- [ ] （老）老站保持可达，至少一到两个月不要下线

- [ ] （老）稳定后把 TTL 调回正常值

### 回滚触发条件

出现下列任一情况，先把 DNS 改回老站，再慢慢查原因：

- [ ] 机构邮箱收不到邮件

- [ ] 退党证明办理或查询流程中断

- [ ] 主域名证书错误持续超过 30 分钟

- [ ] 大面积视频或图片失效

回滚方式：把 A / CNAME 记录改回原值。因为提前降了 TTL，5 分钟内生效。